2018年度电信普遍服务试点申报指南

为进一步缩小城乡数字鸿沟，加快建设网络强国，促进乡村振兴和边疆发展，按照《财政部 工业和信息化部关于深入推进电信普遍服务试点工作的通知》（财建〔2018〕226号）要求，制定本指南。

- 一、任务目标

- 加快偏远和边疆地区4G网络覆盖，到2020年实现全国行政村4G覆盖率（行政村4G覆盖指该村村委会5公里范围内有4G基站，或该村村委会、学校、卫生室及任一20户以上人口聚居区均有4G信号）超过98%，边疆地区4G覆盖率显著提升，为全面建成小康社会提供坚实支撑。2018年支持建设4G基站约2万个。

二、申报条件

（一）行政村

行政村无4G基站。

- 边疆

- 边境0-3公里范围内20户以上边民聚居区、学校和卫生室，口岸、哨所及周边道路等任一区域无4G网络覆盖。

- （三）海岛

无4G基站的常年有人活动的海岛/礁。

三、工作程序

（一）申报

申报时应充分考虑宽带网络的先导性、基础性和战略性作用，统筹脱贫攻坚、守边固边和乡村振兴，明确投入机制和支持政策。

- 1.行政村。由地市人民政府组织县级政府编制电信普遍服务试点实施方案（以下简称实施方案），汇总后研究拟定地市一级实施方案，向各地省（区、市）通信管理局提出申请。应将本地市无4G基站的行政村基站建设计划一次性全部申报（该村村委会、学校和卫生室均有4G信号的除外）。基站选址应在村委会5公里范围内，优先覆盖该村学校和卫生室。

2.边疆。地市人民政府编制实施方案，结合当地现有网络资源和行业市场竞争格局等情况提出承担企业的建议，向各地省（区、市）通信管理局提出申请。申报边境线总长度超过300公里的地市，应编制多个项目方案，每个项目不超过300公里，并按优先级排序。同一行政村不得在行政村试点项目和边疆试点项目中重复申请。

- 3.海岛。地市人民政府根据实际编制实施方案，结合当地现有网络资源和行业市场竞争格局等情况提出承担企业的建议，向各地省（区、市）通信管理局提出申请。

（二）推荐

省（区、市）通信管理局、财政厅（局）商工业和信息化主管部门对地市实施方案进行初审，优先考虑通路通电、“三区三州”和前三批试点组织得力、配套政策落实到位的地市，择优排序推荐至工业和信息化部，并对边疆海岛实施企业提出意见。

- （三）评审

- 工业和信息化部组织专家评审，统筹考虑各地经济社会发展水平、通信网络基础条件、当地政府投入机制和支持政策、国家脱贫攻坚战略部署、守边固边要求和前三批试点执行情况等因素确定试点地区。对于海岛实施方案在评审前组织专家进行技术论证。

- （四）公示

- 试点地市名单确定后，由试点省（区、市）通信管理局组织试点地市政府对试点任务视情在一定范围内进行公示。公示核实后如有调整，省（区、市）通信管理局应及时向工业和信息化部、财政部报备。

- 签订协议和合同

- 实施企业确定后，试点地市政府与企业签订协议，按照实施方案约定承诺的支持政策等，报省（区、市）通信管理局、财政厅（局）备案。省（区、市）通信管理局、财政厅（局）与试点实施企业签订合同，报工业和信息化部备案。合同签订后各省（区、市）财政厅（局）应按照有关规定及时向企业拨付中央财政补助资金。

- （六）实施和验收

- 各方应按照合同和协议加强协同，确保试点任务按照时间节点高质量完成。基础电信企业集团公司应统筹安排资金预算，及时保障资金投入。实施企业应按照电信基础设施共建共享相关要求开展建设，鼓励通过异网漫游等模式向其他企业开放共享。试点任务应在合同签署后一年内完成，如确因自然条件限制等因素无法按期完成，应在合同到期前三个月向本省（区、市）通信管理局提出延期申请。试点地市政府组织县级政府开展项目初验，各省（区、市）通信管理局会同工业和信息化主管部门、财政厅（局）进行终验。

四、保障措施

- 由试点地市各级政府加大指导支持力度，及时协调解决实施中出现的问题，确保投入机制和配套政策落实到位。省（区、市）通信管理局应加强与地方交通、电力、扶贫、边防等主管部门沟通协调，重大事项及时请示或报告省（区、市）政府，争取将电信普遍服务列入地方政府考核事项。

五、时间要求

地市人民政府编制的实施方案应于2018年6月4日前报省（区、市）通信管理局和财政厅（局），抄报工业和信息化主管部门。各省（区、市）通信管理局和财政厅（局）商工业和信息化等主管部门提出推荐意见，于2018年6月7日前书面报工业和信息化部、财政部，电子版发送至邮箱pbfw@miit.gov.cn。

附件：1. 2018年度电信普遍服务试点实施方案

2. 关于公开招标承担2018年电信普遍服务项目

企业的统一要求

附件1

2018年度电信普遍服务试点实施方案

一、申请区域概况

当地人口、地理、经济、基础设施等基本情况。

二、网络现状及必要性

当地通信基础设施条件、用户普及现状、建设必要性。

三、建设需求表

行政村、边疆和海岛分别填写表1、2、3。

四、配套政策表

各级政府（含省、市、县）已出台及拟制定的投入机制和支持政策，包括但不限于规划、征地、选址、用电、赔补等方面，并填写表4。

五、应用举措

各级政府促进宽带网络应用和网络扶贫等方面的思路和举措。

## 附表1

## 行政村4G基站需求表

申请地市：        申请行政村总数：      个；申请建设基站总数：       个； 成本总概算：        万元

| 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请建设 基站数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：行政村区划编码为统计用代码，具体可查询网址：

http://106.75.24.70/region2017/，若申报行政村的区划编码未在上述网址中查到，请核实相关信息后在备注中标注。

注2：成本主要包括4G设施（包括4G基站设备、配套传输设备、引入光缆等）的建设成本、4G设施的6年运维成本、铁塔及配套机房和电源等设施6年租用费。

## 附表2

## 边疆4G基站需求表

| 省（区） | 所涉地市 | 建设段起始点（经纬度） | 建设段结束点 （经纬度） | 拟覆盖边境长度（公里） | 申请4G基站 建设数量 | 建议承担的企业 | 建设及运维成本（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：建设及运维成本主要包括4G设施（包括4G基站设备、配套传输设备、引入光缆等）的建设成本、4G设施的10年运维成本、铁塔及配套机房和电源等设施10年租用费。

## 附表3

## 海岛4G基站需求表

| 省（区） | 所涉地市 | 海岛名称 | 海岛面积 | 申请4G基站建设数量 | 建议承担的企业 | 建设及运维成本（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：建设及运维成本主要包括4G设施（包括4G基站设备、配套传输设备、引入光缆等）的建设成本、4G设施的10年运维成本、铁塔及配套机房和电源等设施10年租用费。

## 附表4

## 投入机制和配套政策表

| 支持方面 |  | 已出台的政策和机制 （文件名称、发文机关和出台时间） | 拟出台的政策和机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划 | 如将4G基站建设纳入城乡规划、土地利用总体规划，与城乡建设统筹考虑等。 |  |  |
| 选址 | 如协调行政村提供基站使用场地资源等。 |  |  |
| 用电 | 如减免基站市电引入费等。 |  |  |
| 赔补 | 如减免基站铁塔和机房建设赔补费、绿化费等，对因征地拆迁等造成的基站迁移和损毁的补偿等。 |  |  |
| 征地 | 如工程实施中涉及土地占用赔偿费用的减免，禁止单位和个人巧立名目收取进场费、协调费等工程协调方面的支持政策。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

附件2

关于公开招标承担2018年电信普遍服务

任务企业的统一要求

采购代理机构依法组织招标：一是编制和发布招标文件，明确有关试点地区的行政村基础情况、地方政府支持政策、电信普遍服务目标等。二是组织企业投标，参与投标企业必须具备4G移动通信业务经营资质。

投标企业投标文件主要内容：一是试点地区4G基站建设和运行维护等技术方案，方案必须符合通信建设、共建共享及运行维护有关标准规范；二是试点地区4G业务市场推广、应用创新等业务方案；三是资金投入成本概算需遵循以企业投入为主的原则。

开展项目评标：组织专家统筹研究制定评标标准，在达到电信普遍服务目标要求前提下，发挥中央财政补助资金最大化效益，综合考虑用户发展多、应用推广举措实、网络基础条件好等因素。